她行安全

女性独旅安全 App

技术方案主文档

| 文档版本 | v1.0（技术预研阶段） |
| --- | --- |
| 适用范围 | iOS / Android App + 微信小程序 |
| 文档状态 | 草稿，待评审 |

# 目录

1.  产品概述与核心功能

2.  终端形态选型（App / 小程序 / H5）

3.  前端框架选型

4.  后端框架选型

5.  前后端分工

6.  核心功能技术方案

7.  第三方服务依赖

8.  开发里程碑建议

9.  风险与待决策项

# 1. 产品概述与核心功能

「她行安全」是专为女性独旅场景设计的安全辅助 App，覆盖出行前预警、出行中陪伴、紧急求助三大阶段，帮助用户在陌生城市建立安全感与应急响应能力。

## 1.1 核心功能模块

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AI 实时陪伴对话 | 基于 LLM 的智能对话，提供情绪支持、路线建议、当地安全信息查询 | P0（MVP） |
| 虚拟护送 | 用户设定目的地与预计到达时间，后台持续追踪位置，超时未确认则触发预警推送给紧急联系人 | P0（MVP） |
| SOS 一键求助 | 长按触发：同步推送位置给紧急联系人 + 一键拨打当地报警电话 | P0（MVP） |
| 目的地安全预警 | 出发前展示目的地安全评分、夜间出行建议、女性独旅真实评价、当地紧急电话 | P0（MVP） |

MVP 阶段聚焦以上 4 个 P0 功能，保证核心安全链路可用后再迭代扩展。

# 2. 终端形态选型及理由

## 2.1 总体策略：App 主端 + 微信小程序轻量版

产品分两套终端并行，各自承担不同的用户触达场景：

| 终端 | 核心定位 | 承载功能 |
| --- | --- | --- |
| iOS / Android App（主端） | 完整安全能力，长期使用 | 全部 P0 功能：虚拟护送、SOS、AI 对话、安全预警 |
| 微信小程序（轻量版） | 快速触达，无需安装 | 目的地安全查询、紧急电话卡片、基础 AI 问答、引导下载 App |
| H5 网页 | 不单独开发 | —（H5 能力不满足安全类核心需求） |

## 2.2 为什么主端选 App 而非 H5

### H5 的核心能力缺失

- 后台定位受限：浏览器 Geolocation API 在页面切到后台后会被系统暂停，无法满足虚拟护送的持续定位需求。

- 系统推送缺失：H5 无法在页面不活跃时向用户发送系统级推送（如护送超时告警）。

- SOS 拨号不可靠：部分浏览器对 tel: 协议有限制，一键拨号体验无法保障。

- 信任感不足：安全工具类产品需要高可信度的品牌感知，H5 缺乏 App 图标、系统级权限带来的「正式感」。

## 2.3 微信小程序为何只作轻量入口而非主端

- 后台定位稳定性差：小程序后台定位受微信版本和系统限制，稳定性不及原生 App，不适合作虚拟护送主力。

- SOS 交互成本高：wx.makePhoneCall() 需用户手动点击确认，在极度紧张的 SOS 场景中体验不佳。

- 审核风险高：微信对位置、通讯录权限审核严格，安全类功能审核周期长且存在不确定性。

## 2.4 小程序作为获客入口的独特价值

- 零安装门槛：用户在小红书/公众号看到内容后可直接扫码体验「目的地安全查询」，显著降低冷启动门槛。

- 社交裂变载体：女性用户出行前相互分享目的地安全卡片，形成天然的传播路径。

- 引导 App 下载：小程序内置「下载完整版」入口，承担获客转化角色。

结论：App 是安全能力的核心载体（必须原生），小程序是获客和信息查询的轻量入口，H5 不单独投入开发资源。

# 3. 前端框架选型

## 3.1 App 端：React Native + TypeScript

在跨平台框架的选型中，综合考虑「团队现有技术储备」与「产品功能对原生能力的需求」，推荐使用 React Native + TypeScript 方案。

| 对比维度 | React Native（推荐） | Flutter | Compose Multiplatform |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发语言 | TypeScript（与现有技能高度重合） | Dart（需从零学习） | Kotlin（需从零学习） |
| 学习曲线 | 低 | 中高 | 中高 |
| iOS 稳定性 | 成熟 | 成熟 | Beta 阶段，风险高 |
| 后台定位 | react-native-geolocation-service（成熟） | geolocator 插件（成熟） | iOS 不稳定 |
| 推送通知 | 极光 SDK 完整支持 | 成熟 | 有限 |
| 国内生态 | 携程、京东等大厂落地验证 | 一般 | 几乎无案例 |
| 生产就绪 | 是 | 是 | 否 |

### 3.1.1 选 React Native 的关键理由

- TypeScript 生态完全通用：现有的 Axios 封装、接口类型定义、工具函数均可平移复用。

- 组件思维接近 Vue：JSX 与 Vue 模板思维差异小，上手周期预计 1-2 周。

- npm 生态覆盖所有需求：高德地图 SDK、极光推送、AI SDK 均有成熟的 RN 适配版本。

- 业界大厂生产验证：携程、京东、字节系产品均有 RN 大规模落地，国内兼容性问题有大量解决方案。

### 3.1.2 已知挑战与应对策略

| 挑战 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 国内 Android 厂商后台进程被杀 | 接入 react-native-background-actions；提前做华为/小米/OPPO 机型兼容测试；引导用户开启白名单 |
| 原生模块桥接版本兼容 | 优先使用 Expo Modules API 封装 Native Module，减少手写 Java/Objective-C |
| App 热更新 | 接入 Microsoft CodePush，仅更新 JS Bundle 部分，规避全量审核等待 |

## 3.2 微信小程序端：uni-app + Vue 3

小程序端使用 uni-app 框架，复用 Vue 3 语法，一套代码发布微信小程序，保留未来扩展至支付宝小程序的可能性。

- 与 App 端共享 API 请求层代码（axios 封装、类型定义）。

- 小程序功能子集：目的地安全查询、紧急电话卡片、AI 基础问答、引导下载 App。

- 不在小程序中实现虚拟护送和 SOS 功能，主动规避审核风险。

uni-app 对于熟悉 Vue 3 的开发者上手成本极低，与 App 端可共用大量业务逻辑（除 UI 层）。

# 4. 后端框架选型

## 4.1 推荐方案：Spring Boot 3 + 模块化架构

后端延续团队现有技术栈（Spring Boot 3 + MyBatis-Plus），避免引入额外的学习成本，同时针对本产品的特殊需求（实时通信、AI 调用、位置追踪）进行专项扩展设计。

### 4.1.1 模块划分

| 模块 | 职责说明 |
| --- | --- |
| mis-gateway | API 网关：统一鉴权、限流、路由转发 |
| mis-user | 用户模块：注册/登录（手机号验证码）、紧急联系人管理、个人信息 |
| mis-safety | 安全核心模块：目的地预警数据管理、SOS 事件记录、虚拟护送任务 CRUD |
| mis-ai | AI 对话模块：LLM 接口封装、对话历史存储、系统 Prompt 管理 |
| mis-location | 位置模块：实时位置上报、轨迹存储、护送任务超时检测（Redis TTL） |
| mis-notify | 通知模块：极光推送、阿里云短信、微信模板消息 |
| mis-common | 公共模块：统一异常处理、全局响应体封装、工具类、数据字典 |

## 4.2 关键中间件选型

| 用途 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 主数据库 | MySQL 8.x | 用户、护送任务、安全评分等结构化数据存储 |
| 缓存层 | Redis | 位置缓存、护送任务心跳检测（TTL 过期触发告警）、会话状态 |
| 实时通信 | Spring WebSocket | AI 对话流式输出、护送状态实时推送 |
| 消息队列 | RocketMQ（可选） | SOS 异步通知解耦，避免主链路阻塞 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS | 用户头像、静态资源 |
| AI 大模型 | 文心一言 / 通义千问 | 国内合规 LLM，对话生成与安全信息摘要 |

# 5. 前后端分工

## 5.1 分工原则

- 前端负责「用户体验层」：UI 渲染、交互逻辑、设备 API 调用（定位、推送、拨号）、离线降级策略。

- 后端负责「数据与能力层」：业务逻辑、数据持久化、AI 调用、第三方服务集成、安全校验。

- 接口规范：RESTful API + WebSocket，使用 Apifox 统一维护接口文档，前后端并行开发。

## 5.2 详细分工表

| 功能模块 | 前端职责 | 后端职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | 注册/登录 UI、Token 本地存储、双 Token 自动刷新逻辑 | JWT 签发与验证、用户 CRUD、手机号短信验证码接入 |
| 目的地安全预警 | 城市搜索 UI、安全评分卡片、女性评价列表渲染 | 安全数据聚合 API、评分算法、第三方评价数据接入 |
| AI 实时对话 | 对话气泡 UI、WebSocket 连接管理、流式输出打字机效果 | WebSocket 服务、LLM API 调用、上下文管理、Prompt 工程 |
| 虚拟护送 | 目的地设置 UI、倒计时展示、后台定位权限申请与心跳上报 | 护送任务 CRUD、Redis TTL 心跳检测、超时触发推送 |
| SOS 一键求助 | 长按手势识别、一键拨号调用、位置信息拼接分享 | 接收 SOS 事件、异步推送给联系人、日志记录 |
| 微信小程序 | uni-app UI 开发、安全查询页、App 引导下载页 | 微信 OAuth 鉴权、与 App 共用 REST API |
| 推送通知 | 极光 SDK 集成、通知权限引导、前台通知 Banner | 极光服务端 API、推送模板管理、失败重试 |

# 6. 核心功能技术方案

## 6.1 虚拟护送 — 后台定位 + Redis 心跳检测

### 前端实现

- 使用 react-native-background-actions 在 iOS 和 Android 启动后台任务。

- 每隔 30 秒通过 REST API 上报当前位置坐标，同时刷新 Redis 中的心跳时间戳（重置 TTL）。

- 前台展示倒计时 UI，用户可随时点击「安全到达」主动结束护送任务。

### 后端实现

- 创建护送任务时写入 Redis Key，TTL = 预计时长 + 缓冲时间（+5 分钟）。

- 开启 Redis Keyspace Notification，Key 过期后服务端捕获事件，触发告警推送给所有紧急联系人。

- 告警内容包含：用户姓名、最后已知坐标、高德地图定位链接。

Android 后台限制应对：首次启动护送时，引导用户开启「后台运行」和电池优化白名单，提供分厂商图文操作指引（华为/小米/OPPO/vivo）。

## 6.2 SOS 一键求助 — 三路并发触发

### 触发逻辑（前端）

- 用户长按 SOS 按钮 3 秒（防误触），震动反馈 + 可取消倒计时 UI。

- 确认后并发执行三路操作：

- ① 拨号：调用 Linking.openURL('tel:当地报警电话') 拨打当地报警电话。

- ② 上报：调用 SOS API 上报事件 + 当前坐标，后端异步推送通知给紧急联系人。

- ③ 分享：通过系统分享将位置链接（高德/百度地图格式）发送给联系人。

### 后端处理

- SOS API 通过 MQ 异步触发通知，mis-notify 模块向所有紧急联系人发送 App 推送 + 短信双通道告警。

- SOS 事件全量持久化，供用户查看历史记录；后续可接入平台级应急响应（如接入平安城市数据）。

## 6.3 目的地安全预警 — 多维数据聚合

| 安全维度 | 数据来源 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| 夜间单独出行安全评分 | 自建评分模型（治安指数 + 女性独旅评价 NLP 分析） | 月更新 |
| 女性独旅真实评价 | 优先推进小红书/大众点评官方数据合作；MVP 阶段使用人工整理种子数据 | 周更新 |
| 当地紧急联系电话 | 人工维护 + 定期核验（报警/急救/驻华大使馆/领事馆） | 季度核验 |
| 酒店周边安全评分 | 高德 POI 数据（周边场所类型密度分析）+ 用户评价 NLP | 月更新 |

关键风险：小红书/大众点评数据获取需优先确认合规路径（官方数据合作），爬虫方案存在法律风险，不建议作为持久方案。

## 6.4 AI 实时对话 — 流式输出架构

- 前端通过 WebSocket 连接后端，发送用户消息后接收流式 Token 逐字输出（打字机效果）。

- 后端 mis-ai 模块调用 LLM API（优先文心一言/通义千问等国内合规模型），将流式响应转发给前端。

- 对话上下文：短期存 Redis（滑动窗口，保留最近 10 轮），长期持久化至 MySQL。

- 系统 Prompt 预设「女性独旅安全顾问」角色，引导模型输出安全建议、路线推荐和情绪支持类内容。

# 7. 第三方服务依赖

| 服务类型 | 推荐服务商 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 地图 & 定位 | 高德开放平台 | 地图展示、POI 搜索、地理编码、路线规划、位置分享链接 |
| 推送通知 | 极光推送（JPush） | iOS / Android 推送，集成国内 Android 厂商通道（华为/小米/OPPO） |
| 短信服务 | 阿里云短信 | SOS 告警短信、注册验证码 |
| AI 大模型 | 文心一言 / 通义千问 | 对话生成（国内合规，规避 OpenAI 合规风险） |
| 对象存储 | 阿里云 OSS | 用户头像、静态资源存储 |
| 云服务器 | 阿里云 / 腾讯云 ECS | 部署后端服务（建议国内节点，保障定位数据合规） |
| iOS 分发 | App Store + TestFlight | 正式发布 + 内测邀请 |
| Android 分发 | 华为应用市场 + 小米应用商店 | 国内主要 Android 渠道（不上 Google Play） |

# 8. 开发里程碑建议

| 阶段 | 周期 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 技术预研 & 架构设计 | 第 1-2 周 | 本技术方案文档终稿；后台定位 PoC 验证（RN 真机测试华为/小米）；数据库 Schema 设计 |
| MVP Sprint 1：基础功能 | 第 3-6 周 | 用户系统（注册/登录/联系人）；目的地安全预警（静态数据版）；基础 AI 对话 |
| MVP Sprint 2：安全核心 | 第 7-10 周 | 虚拟护送（后台定位 + Redis 心跳）；SOS 一键求助；推送通知全链路 |
| MVP Sprint 3：完善 & 小程序 | 第 11-13 周 | 微信小程序轻量版；安全数据完善；UI 打磨与无障碍优化 |
| 内测 & Bug 修复 | 第 14-16 周 | TestFlight / 内测包发布；真实用户测试；关键问题修复 |
| 正式发布 | 第 17 周+ | App Store / 华为市场提交审核；运营物料准备；发布公告 |

# 9. 风险与待决策项

## 9.1 技术风险评估

| 风险项 | 风险等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 国内 Android 后台进程被杀，护送中断 | 高 | MVP 阶段做华为/小米/OPPO/vivo 专项兼容测试；引导用户开白名单；APP 内置分厂商操作指引 |
| 女性评价数据获取合规性 | 高 | MVP 用人工种子数据；同步推进官方数据合作谈判；明确不使用爬虫作为持久方案 |
| iOS App Store 安全类 App 审核 | 中 | 提前研读 Apple 审核指南（紧急求助类 App 要求）；预留 2 周审核缓冲期 |
| AI 对话内容合规（国内监管） | 中 | 使用国内合规 LLM；接入敏感词过滤；上线前做内容安全评估 |
| 用户位置数据隐私合规（个保法） | 中 | 位置数据最小化收集；加密存储；明确用户授权机制；完善隐私政策 |

## 9.2 待决策项（影响开发计划）

- 数据合规路径：小红书/大众点评数据获取方式需法务介入确认，影响数据模块排期。

- AI 模型最终选型：国内 LLM（文心/通义）vs OpenAI（需代理，合规风险），需做效果对比评估后决定。

- 后端部署架构：MVP 阶段是否容器化（Docker），影响运维复杂度与上线速度。

- 变现模式：订阅制还是免费 + 增值功能，影响用户系统会员模块的设计深度。

文档结束