栖途 NestWay

女性独旅安全小程序

技术方案主文档

文档版本：v2.0（UniApp 小程序 MVP 版）

适用范围：微信小程序（UniApp）

文档状态：草稿，待评审

目录

1. 产品概述与核心功能

2. 终端形态选型

3. 前端框架选型

4. 后端框架选型

5. 前后端分工

6. 核心功能技术方案

7. 第三方服务依赖

8. 开发里程碑建议

9. 风险与待决策项

1. 产品概述与核心功能

「栖途 NestWay」是专为女性独旅场景设计的安全辅助小程序，覆盖出行前预警、出行中陪伴、紧急求助三大阶段，帮助用户在陌生城市建立安全感与应急响应能力。MVP 阶段以微信小程序为唯一终端，快速验证核心功能价值。

1.1 核心功能模块（MVP）

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 | 小程序可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 实时陪伴对话 | 基于 LLM 的智能对话，提供情绪支持、路线建议、当地安全信息查询 | P0 | 完全支持 |
| 虚拟护送 | 用户设定目的地与预计时长，前台保活持续定位，超时弹窗提醒用户确认；无法后台静默追踪 | P0 | 降级支持 |
| SOS 一键求助 | 一键触发：推送位置给紧急联系人 + 调起拨号界面（需用户确认） | P0 | 部分支持 |
| 目的地安全预警 | 出发前展示目的地安全评分、夜间出行建议、女性独旅真实评价、当地紧急电话 | P0 | 完全支持 |

MVP 阶段聚焦以上 4 个 P0 功能，虚拟护送和 SOS 在小程序环境下采用降级方案实现，保证核心安全链路可用后再迭代扩展。

不考虑发布问题

音视频 ---- 对话，考虑音视频

实时路径只有app能实现，考虑点对点，发送短信api（国内需审核，国外有api无需审核）

SOS

目的地：输入地点返回评价，考虑地图可视化

定时发送短信需要服务端，其他都在客户端就能实现

Compose Multiplatform

Swift

内测版本

2. 终端形态选型

2.1 选型结论：UniApp 微信小程序（MVP 唯一终端）

综合团队规模、开发周期和资源限制，MVP 阶段放弃 App 主端，全面转向 UniApp 微信小程序。

| 终端 | 原方案 | 新方案（MVP） |
| --- | --- | --- |
| iOS / Android App | 主端，承载全部 P0 功能 | ❌ 暂不开发，资源不足 |
| 微信小程序 | 轻量获客入口 | ✅ MVP 唯一终端，承载全部功能 |
| H5 网页 | 不开发 | ❌ 不开发 |

2.2 选择小程序而非 App 的理由

零安装门槛：用户扫码即用，冷启动成本极低，适合 MVP 快速验证

开发效率高：UniApp 一套代码，Vue 3 语法，团队上手快，无需维护双端原生代码

分发成本低：无需上架 App Store / 华为市场，规避审核周期风险

社交传播强：女性用户出行前相互分享目的地安全卡片，天然传播路径

2.3 小程序的已知限制与应对策略

| 限制项 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 后台定位受限 | 虚拟护送无法后台静默追踪 | 改为前台保活模式：用户护送期间保持小程序前台运行，屏幕常亮提示；超时通过微信服务通知提醒 |
| SOS 拨号需用户确认 | wx.makePhoneCall() 弹出确认框，紧急场景多一步操作 | UI 设计上提前展示号码，减少用户认知负担；长按触发降低误操作 |
| 推送依赖微信服务通知 | 无系统级推送，需用户订阅服务通知 | 护送开始时引导用户订阅；超时告警通过微信服务通知 + 短信双通道 |
| 审核周期不确定 | 位置、通讯录权限审核严格 | 提前阅读微信小程序审核规范；SOS 和护送功能描述清晰合规；预留 1 周审核缓冲 |

3. 前端框架选型

3.1 选型结论：UniApp + Vue 3 + TypeScript

小程序端使用 UniApp 框架，基于 Vue 3 Composition API + TypeScript 开发，一套代码编译为微信小程序，保留未来扩展至支付宝小程序或 H5 的可能性。

| 对比维度 | UniApp + Vue 3 | 原生微信小程序开发 | Taro（React） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习曲线 | 低（Vue 3 语法） | 中（需学 WXML/WXSS） | 中高（需熟悉 React） |
| 跨平台能力 | 强（一套代码多端） | 无（仅微信） | 强 |
| 生态与组件库 | uni-ui、uView UI 成熟 | 微信原生组件 | NutUI 等 |
| TypeScript 支持 | 完整支持 | 有限 | 完整支持 |
| 团队适配度 | 高（Vue 技术栈） | 中 | 低 |

3.2 推荐 UI 组件库：uView UI 2.0

uView UI 2.0 是专为 UniApp 设计的组件库，支持 Vue 3，内置丰富的移动端组件（按钮、表单、弹窗、地图等），可显著减少 UI 开发工作量。

3.3 状态管理：Pinia

使用 Pinia 替代 Vuex，语法更简洁，与 Vue 3 Composition API 配合更自然，适合管理用户信息、护送任务状态、AI 对话上下文等全局状态。

4. 后端框架选型

4.1 选型结论：Node.js + Express + TypeScript

MVP 阶段后端改用 Node.js + Express + TypeScript，放弃原方案的 Spring Boot。理由如下：

团队基础匹配：后端同学有 Node.js 实际使用经验，上手成本极低，可直接开发

语言统一：前后端均使用 TypeScript，接口类型定义可共享，减少沟通成本

启动成本低：无需配置 JDK、Maven 等环境，npm install 即可启动

AI 接口调用友好：Node.js 对流式 HTTP 响应（SSE）处理更简洁，适合 AI 对话流式输出

部署简单：一台 2 核 2G 轻量云服务器即可跑起来

4.2 模块划分

| 模块 | 职责说明 |
| --- | --- |
| router/user | 用户模块：手机号验证码登录、JWT 签发、紧急联系人管理 |
| router/safety | 安全核心：目的地预警数据查询、SOS 事件记录 |
| router/ai | AI 对话：LLM 接口封装、对话历史存储、流式输出转发 |
| router/location | 位置模块：护送任务创建、位置上报、超时检测 |
| router/notify | 通知模块：微信服务通知、阿里云短信 |
| middleware | 公共中间件：JWT 鉴权、统一错误处理、请求日志 |

4.3 关键中间件选型

| 用途 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 主数据库 | MySQL 8.x | 用户、护送任务、安全评分等结构化数据 |
| 缓存层 | Redis | 护送任务心跳检测（TTL）、会话状态、验证码 |
| 实时通信 — AI 对话 | Server-Sent Events（SSE） | AI 对话为服务端单向推流场景，SSE 比 WebSocket 更轻量；小程序通过 uni.request enableChunked 支持分块接收 |
| 实时通信 — 护送状态 | WebSocket | 护送超时告警需服务端主动推送给前端更新 UI，属于双向通信场景，使用 WebSocket；Node.js 通过 ws 库实现 |
| AI 大模型 | DeepSeek / 通义千问（待调研确认） | 国内合规 LLM，待刘璇调研结果后最终确定 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS | 用户头像、静态资源 |
| 短信服务 | 阿里云短信 | SOS 告警短信、注册验证码 |

5. 前后端分工

5.1 分工原则

前端负责用户体验层：UI 渲染、交互逻辑、设备 API 调用（定位、拨号）、离线降级策略。后端负责数据与能力层：业务逻辑、数据持久化、AI 调用、第三方服务集成、安全校验。接口规范：RESTful API + SSE，使用 Apifox 统一维护接口文档，前后端并行开发。

5.2 详细分工表

| 功能模块 | 前端职责 | 后端职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | 注册/登录 UI、Token 本地存储、双 Token 自动刷新 | JWT 签发与验证、用户 CRUD、手机号短信验证码 |
| 目的地安全预警 | 城市搜索 UI、安全评分卡片、女性评价列表渲染 | 安全数据聚合 API、评分算法、数据维护 |
| AI 实时对话 | 对话气泡 UI、SSE 连接管理、流式输出打字机效果 | SSE 服务、LLM API 调用、上下文管理、Prompt 工程 |
| 虚拟护送（降级版） | 目的地设置 UI、前台保活逻辑、屏幕常亮、倒计时展示、位置心跳上报 | 护送任务 CRUD、Redis TTL 心跳检测、超时触发微信服务通知 |
| SOS 一键求助 | 长按手势识别、调起拨号界面、位置信息拼接分享 | 接收 SOS 事件、异步推送通知给联系人、日志记录 |
| 推送通知 | 护送开始时引导用户订阅服务通知 | 微信服务通知 API、短信双通道、失败重试 |

6. 核心功能技术方案

6.1 虚拟护送 — 前台保活 + 定时提醒（降级方案）

由于微信小程序后台定位稳定性不足，MVP 阶段虚拟护送采用降级方案：

前端实现：

护送开始后，小程序保持前台运行，使用 wx.setKeepScreenOn() 开启屏幕常亮

每隔 30 秒通过 uni.getLocation() 获取当前位置并上报后端，同时刷新 Redis 心跳 TTL

前台展示倒计时 UI，用户可随时点击「安全到达」主动结束护送

若用户切换到后台，前台弹出提示「护送进行中，请保持小程序在前台运行」

后端实现：

创建护送任务时写入 Redis Key，TTL = 预计时长 + 缓冲时间（+5 分钟）

Redis Key 过期后触发超时事件，向紧急联系人发送微信服务通知 + 短信双通道告警

告警内容包含：用户姓名、最后已知坐标、高德地图定位链接

降级说明：此方案要求用户在护送期间保持小程序前台运行，无法实现后台静默追踪。后续 App 版本上线后，将恢复完整的后台定位能力。

6.2 SOS 一键求助 — 三路并发触发

触发逻辑（前端）：

用户长按 SOS 按钮 3 秒（防误触），震动反馈 + 可取消倒计时 UI

确认后并发执行三路操作：

① 拨号：调用 wx.makePhoneCall() 调起拨号界面（需用户点击确认）

② 上报：调用 SOS API 上报事件 + 当前坐标，后端异步推送通知给紧急联系人

③ 分享：通过 wx.shareFileMessage 将位置链接发送给联系人

后端处理：SOS API 异步触发通知，向所有紧急联系人发送微信服务通知 + 短信双通道告警。SOS 事件全量持久化，供用户查看历史记录。

6.3 目的地安全预警 — 多维数据聚合

| 安全维度 | 数据来源 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| 夜间单独出行安全评分 | 自建评分模型（治安指数 + 女性独旅评价 NLP 分析） | 月更新 |
| 女性独旅真实评价 | MVP 阶段使用人工整理种子数据；后续推进官方数据合作 | 周更新 |
| 当地紧急联系电话 | 人工维护 + 定期核验（报警/急救/大使馆） | 季度核验 |
| 酒店周边安全评分 | 高德 POI 数据（周边场所类型密度分析） | 月更新 |

6.4 AI 实时对话 — SSE 流式输出架构

前端通过 SSE（Server-Sent Events）连接后端，发送用户消息后接收流式 Token 逐字输出（打字机效果）。UniApp 小程序通过 uni.request 的 enableChunked 参数支持分块接收，实现流式效果。

后端 router/ai 模块调用 LLM API（具体模型待刘璇调研结果确定），将流式响应转发给前端。对话上下文：短期存 Redis（滑动窗口，保留最近 10 轮），长期持久化至 MySQL。系统 Prompt 预设「女性独旅安全顾问」角色。

7. 第三方服务依赖

| 服务类型 | 推荐服务商 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 地图 & 定位 | 高德开放平台 | 地图展示、POI 搜索、地理编码、位置分享链接 |
| AI 大模型 | 待定（DeepSeek / 通义千问 / 豆包） | 对话生成，待刘璇调研结果后确定 |
| 短信服务 | 阿里云短信 | SOS 告警短信、注册验证码 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS | 用户头像、静态资源存储 |
| 云服务器 | 阿里云 / 腾讯云轻量应用服务器 | 部署 Node.js 后端（2核2G 足够 MVP） |
| 微信服务通知 | 微信开放平台 | 护送超时告警、SOS 通知推送 |

8. 开发里程碑建议

| 阶段 | 周期 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 技术预研 & 环境搭建 | 第 1 周 | UniApp 项目初始化；Node.js 后端脚手架；数据库 Schema 设计；高德地图 & AI 接口 PoC 验证 |
| MVP Sprint 1：基础功能 | 第 2-4 周 | 用户系统（注册/登录/联系人）；目的地安全预警（静态数据版）；基础 AI 对话 |
| MVP Sprint 2：安全核心 | 第 5-7 周 | 虚拟护送（前台保活版）；SOS 一键求助；微信服务通知全链路 |
| MVP Sprint 3：完善打磨 | 第 8-9 周 | UI 打磨与体验优化；安全数据完善；全流程测试 |
| 内测 & Bug 修复 | 第 10 周 | 微信小程序体验版发布；真实用户测试；关键问题修复 |
| 正式发布 | 第 11 周+ | 微信小程序提交审核；运营物料准备；发布公告 |

9. 风险与待决策项

9.1 技术风险评估

| 风险项 | 风险等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 小程序后台定位限制，护送中断 | 高 | 采用前台保活降级方案；UI 明确提示用户保持前台；后续 App 版本恢复完整能力 |
| 微信服务通知订阅率低 | 中 | 护送开始时强引导订阅；同时接入短信双通道兜底 |
| AI 对话内容合规（国内监管） | 中 | 使用国内合规 LLM；接入敏感词过滤；上线前做内容安全评估 |
| 女性评价数据获取合规性 | 高 | MVP 用人工种子数据；同步推进官方数据合作谈判 |
| 微信小程序审核周期 | 中 | 提前阅读审核规范；功能描述清晰合规；预留 1 周审核缓冲 |
| 用户位置数据隐私合规（个保法） | 中 | 位置数据最小化收集；加密存储；完善隐私政策 |

9.2 待决策项

1. AI 模型最终选型：待刘璇完成 DeepSeek / 通义千问 / 豆包调研后确定，影响 mis-ai 模块接入方式

2. 虚拟护送降级方案用户接受度：需在内测阶段收集用户反馈，评估是否需要提前开发 App 版本

3. 后端部署架构：MVP 阶段使用单机部署（Docker Compose），后续根据用户量决定是否扩容

4. 变现模式：订阅制还是免费 + 增值功能，影响用户系统会员模块的设计深度